Planejamento do projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo: | Leonardo Tavares, Pablo Silva, Miguel Manso e Ruan Carlos |
| Scrum Master: | Murilo Silva |
| Tema: | Bivago |
| Objetivo: | Entregar o CRUD completamente funcional nesse projeto |

**Cronograma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Descrição** | **Membro** | **Entrega Prevista** |
| DER Script | Criar baseado no tema o DER e o Sprint do banco | Miguel e Pablo | 21/08 |
| Utils Assets | Criar base do projeto Paleta de cores  Limpar Vite Organização de pastas | Murilo | 21/08 |
| Mockup | Criar mockup e wireframe | Ruan | 21/08 |
| Base | Criação do servidor para conectar o banco | Leonardo | 21/08 |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |